# 検収書

※本テンプレートは4種類の様式(合格判定/条件付き合格/不合格/部分検収)に対応した汎用設計です。検収結果に応じて該当様式を選択してください。
※下請法・フリーランス新法対応:対象取引の場合、検収プロセスの透明化・速やかな検収実施・受領後60日以内の支払いが必要です。
※検収書発行(検収完了)後も、隠れた瑕疵については民法第566条等に基づく契約不適合責任(原則として通知から1年以内)が継続します。
※検収書は印紙税法上の非課税文書のため、収入印紙は不要です(紙の場合も電子の場合も)。

## 様式1:検収書(合格判定・基本版)

成果物が契約内容を満たしている場合の標準的な検収書テンプレートです。

### 検 収 書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収書番号 | [連番:KS-YYYYMMDD-001] |
| 発行日 | [YYYY年MM月DD日] |

[受注者(納品者)会社名] [受注者部署名] [受注者担当者名] 様

[発注者(検収者)会社名] [発注者部署名] [発注者検収責任者名] 印

#### 1. 検収対象

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 案件名 | [案件名] |
| 契約番号 | 契約番号 |
| 契約日 | [YYYY年MM月DD日] |
| 発注書番号 | 発注書番号 |
| 納品書番号 | [納品書番号] |
| 納品日 | [YYYY年MM月DD日] |
| 検収日 | [YYYY年MM月DD日] |
| 検収場所 | [検収場所] |

#### 2. 検収対象の成果物

| No. | 成果物名 | 数量 | 単位 | 仕様・規格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [成果物1] | [数量] | [単位] | [仕様] |
| 2 | [成果物2] | [数量] | [単位] | [仕様] |
| 3 | [成果物3] | [数量] | [単位] | [仕様] |

#### 3. 検収結果

【検収結果】合格

上記成果物について、契約内容(契約書・発注書・仕様書等)に定める要件を満たしていることを確認しました。本書面をもって、検収完了とすることを通知いたします。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収判定 | 合格(検収完了) |
| 検収判定の根拠 | 契約書・発注書・仕様書等に定める要件を全て満たしていることを確認 |

#### 4. 検収後の事項

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 報酬請求権発生日 | 本検収日(検収日と同日) |
| 支払期日 | 受領日から[60]日以内(下請法・フリーランス新法準拠) |
| 契約不適合責任の起算日 | 本検収日(民法第566条等の通知期間1年の起算) |
| 所有権・知的財産権の移転 | 契約書の規定に従う(報酬完済時等) |

#### 5. 検収者の確認事項

検収責任者:[氏名・役職] 印 検収実施日:[YYYY年MM月DD日] 検収方法:[目視・動作テスト・性能試験・その他] 検収結果の通知方法:[書面/電磁的方法]

以 上

## 様式2:検収書(条件付き合格)

軽微な修正等を条件として合格とする場合の検収書テンプレートです。

### 検 収 書(条件付き合格)

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収書番号 | [連番] |
| 発行日 | [YYYY年MM月DD日] |

[受注者会社名] [受注者担当者名] 様

[発注者会社名] [発注者検収責任者名] 印

#### 1. 検収対象

(様式1と同様の項目)

#### 2. 検収結果

【検収結果】条件付き合格

上記成果物について、以下の修正事項を条件として合格(検収完了)とします。

#### 3. 修正・是正事項

| No. | 修正事項 | 期日 | 担当者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [修正内容の詳細] | [YYYY年MM月DD日] | [受注者担当] |
| 2 | [修正内容の詳細] | [YYYY年MM月DD日] | [受注者担当] |
| 3 | [修正内容の詳細] | [YYYY年MM月DD日] | [受注者担当] |

#### 4. 是正完了後の取扱い

修正事項の完了をもって、本検収を正式な完了とする。是正完了日が確定した時点で、改めて完了通知書を発行する。

#### 5. 補足

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収判定の根拠 | 主要な契約要件は満たしているが、上記の軽微な修正が必要 |
| 報酬請求権発生日 | 修正完了確認日(別途完了通知書発行時) |
| 支払期日 | 修正完了確認日から[60]日以内 |
| 契約不適合責任の起算日 | 修正完了確認日 |

以 上

## 様式3:検収書(不合格判定)

成果物が契約内容を満たしていない場合の検収書テンプレートです。

### 検 収 書(不合格)

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収書番号 | [連番] |
| 発行日 | [YYYY年MM月DD日] |

[受注者会社名] [受注者担当者名] 様

[発注者会社名] [発注者検収責任者名] 印

#### 1. 検収対象

(様式1と同様の項目)

#### 2. 検収結果

【検収結果】不合格(検収拒否)

上記成果物について、以下の事由により検収不合格とします。再納品・修正をお願いいたします。

#### 3. 不合格事由の詳細

| No. | 不合格事由 | 契約要件 | 不適合の状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [事由1] | [契約要件] | [現状の不適合内容] |
| 2 | [事由2] | [契約要件] | [現状の不適合内容] |
| 3 | [事由3] | [契約要件] | [現状の不適合内容] |

#### 4. 再納品・修正の要請

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 再納品期日 | [YYYY年MM月DD日] |
| 修正内容 | 上記不合格事由の解消 |
| 再検収予定日 | [YYYY年MM月DD日] |
| 再検収方法 | [再納品物の確認方法] |

#### 5. 補足

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 報酬請求権 | 本検収完了までは発生しない(再納品後の再検収で判定) |
| 下請法・フリーランス新法 | 本不合格判定は、合理的かつ客観的な理由に基づくものであり、不当な受領拒否ではない |

#### 6. 受注者の異議申立て

本検収結果に異議がある場合、YYYY年MM月DD日までに、書面又は電磁的方法により異議申立てを行うことができる。

以 上

## 様式4:部分検収書(分割納品・段階検収用)

大規模プロジェクト(システム開発・建築等)で、複数の段階で検収を行う場合の部分検収書テンプレートです。

### 部 分 検 収 書

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 検収書番号 | [連番] |
| 発行日 | [YYYY年MM月DD日] |

[受注者会社名] [受注者担当者名] 様

[発注者会社名] [発注者検収責任者名] 印

#### 1. プロジェクト概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | [プロジェクト名] |
| 契約番号 | [契約番号] |
| プロジェクト期間 | [YYYY年MM月]〜[YYYY年MM月] |
| 検収段階 | 第[○]フェーズ / 全[○]フェーズ中 |

#### 2. 本部分検収の対象

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| フェーズ名 | [例:要件定義/基本設計/詳細設計/開発/テスト/運用準備] |
| 対象期間 | [YYYY年MM月DD日]〜[YYYY年MM月DD日] |
| 対象成果物 | [成果物の詳細] |
| 検収日 | [YYYY年MM月DD日] |

#### 3. 部分検収結果

【部分検収結果】[合格/条件付き合格/不合格]

[判定の理由]

#### 4. 部分検収完了の意義

本部分検収の完了は、以下を意味する。

- 本フェーズの成果物の引渡完了

- 本フェーズに対応する報酬請求権の発生(契約に基づく)

- 本フェーズの契約不適合責任の起算

- 次フェーズへの移行の合意

ただし、プロジェクト全体の最終検収は別途実施するものとし、本部分検収は最終検収を代替しない。

#### 5. 次フェーズの開始

次フェーズの開始日:[YYYY年MM月DD日] 次フェーズの内容:[詳細]

以 上

## 別紙1:検収基準チェックリスト(参考)

検収判定の客観性を確保するためのチェックリスト。案件特性に応じてカスタマイズしてください。

### 1. 契約要件との整合性

- 契約書・発注書・仕様書に定める要件を全て満たしているか

- 成果物の数量・規格・品質が契約と一致しているか

- 納期が遵守されているか

### 2. 機能要件

- 主要機能が正常に動作するか

- パフォーマンス要件を満たしているか

- セキュリティ要件を満たしているか

### 3. 非機能要件

- 使いやすさ(ユーザビリティ)

- 拡張性・保守性

- 互換性

### 4. 文書化要件

- 仕様書・設計書・ユーザマニュアル等が添付されているか

- 文書内容が最新の成果物と一致しているか

### 5. 法的・コンプライアンス要件

- 関連法令・規制への適合性

- 知的財産権関連の対応(他者権利侵害の確認等)

- 個人情報保護対応(該当する場合)

### 6. 引継ぎ要件

- 運用開始に必要な引継ぎが完了しているか

- 教育・トレーニングの実施状況

## 別紙2:検収運用ガイド(下請法・フリーランス新法対応)

検収プロセスを下請法・フリーランス新法に対応させるためのガイド。

### 1. 検収期間の目安

| ステップ | 推奨期日 |
| --- | --- |
| 納品から検収開始まで | [5]営業日以内 |
| 検収期間 | [10]営業日以内 |
| 検収結果の通知 | 検収完了後[3]営業日以内 |
| 不合格時の理由通知 | [5]営業日以内 |
| 再納品後の再検収 | [5]営業日以内 |

### 2. 検収プロセスのフロー

1. 受注者:成果物の納品(納品書発行)
   ↓
2. 発注者:受領確認(納品書への受領印)
   ↓
3. 発注者:検収プロセス開始([5]営業日以内)
   ↓
4. 発注者:検収実施([10]営業日以内)
   ↓
5. 発注者:検収結果の判定(合格/不合格/条件付き合格)
   ↓
6. 発注者:検収書発行・受注者への通知
   ↓
7. 受注者:検収完了→請求書発行
   ↓
8. 発注者:支払い(受領日から60日以内)

### 3. 下請法・フリーランス新法上の留意点

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 受領拒否の禁止 | 親事業者・発注者の責に帰すべき事由なく受領を拒否することは禁止 |
| 返品の禁止 | 受領後の返品は厳格な要件下でのみ可能 |
| 支払期日 | 受領日から60日以内 |
| 取引条件の明示 | 検収基準・検収期間も書面又は電磁的方法で明示 |
| 書面交付義務 | 取引条件の主要事項を書面又は電磁的方法で交付 |

### 4. 検収不合格時の留意点

- 不合格理由は客観的・具体的に明示する

- 不合格判定は契約要件への適合性を基準とする

- 不当な検収拒否は下請法・フリーランス新法違反となる可能性

- 受注者からの異議申立て手続きを保障する

### 5. 検収プロセスの社内ルール整備

以下の社内ルールを整備することを推奨します。

- 検収責任者の明確化(部署別・案件規模別)

- 検収基準の文書化(検収基準書・チェックリスト)

- 検収期間の社内ルール

- 検収結果の記録・保管ルール

- 不合格時のエスカレーション手順

- 定期的な検収プロセスの見直し

### 6. 電子検収の活用

紙の検収書から電子検収への移行で、以下のメリットが得られます。

- 検収サイクルの短縮(数日→数時間)

- 検収履歴の自動データ化

- 支払いフローとの自動連動

- 下請法・フリーランス新法対応の自動化

- 検収プロセスの透明化

## 印紙税について

本書(検収書)は、印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙は不要です。検収書は目的物の受領・検査完了の証明書類であり、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」とは異なるためです。

### 電子契約での検収もコスト削減

本書を電子契約(電磁的記録)で運用する場合、印紙税はもちろん、紙の印刷・郵送コストも不要となります。検収プロセスの大幅な効率化と、下請法・フリーランス新法対応の自動化が実現します。

## 「検収書」と関連書類のセット運用

検収プロセスを円滑に進めるには、本テンプレートと以下の関連書類をセットで運用することを推奨します。

| 書類名 | 役割 | 発行者 |
| --- | --- | --- |
| 発注書 | 取引条件の確定 | 発注者 |
| 契約書 | 取引の基本ルール | 双方 |
| 仕様書 | 成果物の要件 | 発注者(又は双方) |
| 納品書 | 納品の事実証明 | 受注者 |
| 検収書(本テンプレート) | 検収完了の証明 | 発注者 |
| 完了通知書(条件付き合格時) | 修正完了の確認 | 発注者 |
| 請求書 | 報酬請求 | 受注者 |
| 領収書 | 支払い完了の証明 | 受注者 |

これらを一体的に運用することで、取引フロー全体の透明性・効率性が向上します。

## 重要な相談窓口

- 弁護士:重要な検収・契約不適合責任・損害賠償関連案件

- 公正取引委員会・中小企業庁:下請法・フリーランス新法関連の相談

- 下請かけこみ寺(無料相談):下請取引のトラブル相談

- 業種別の専門家:システム開発・建築・製造等の業種別の検収実務

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。