※本テンプレートはWebサイト制作業務委託契約(請負契約+業務委託の混合・コーポレートサイト/ランディングページ等の標準的な制作)を主構成としています。運用・保守は別契約で締結することを推奨します。フリーランス(特定受託事業者)に発注する場合、2024年11月1日施行のフリーランス新法に対応する必要があります。紙の契約書は印紙税(請負契約・第2号文書)が発生しますが、電子契約での締結時は印紙税不要となります。

# Webサイト制作業務委託契約書

甲の正式名称と乙の正式名称とは、甲が乙に対し、別紙「業務範囲・納品物リスト」記載のWebサイト(以下「本Webサイト」という。)の制作業務(以下「本業務」という。)を委託することに関し、民法その他関係法令の規定に基づき、次のとおりWebサイト制作業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

## 第1条(目的)

本契約は、甲が乙に対し、本Webサイトの制作業務を委託し、乙がこれを完成して甲に納品することを目的とする。乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行する。

## 第2条(業務範囲・納品物)

- 本業務の範囲および納品物は、別紙「業務範囲・納品物リスト」に記載のとおりとする。

- 別紙に明記されない以下の事項は、本業務の範囲に含まれないものとし、必要に応じて別途協議・別途見積もりとする。

- 本Webサイト公開後のサーバー運用・保守

- 公開後のコンテンツ更新作業

- SEO対策コンサルティング

- Web広告運用

- コンテンツ原稿の作成(別途見積もりの対象)

- その他、別紙に明記されない作業

## 第3条(制作スケジュール)

- 本業務の制作スケジュールは、別紙「制作スケジュール表」に記載のとおりとする。

- 甲の都合または甲からの追加要望により本業務の遂行に遅延が生じた場合、乙は甲乙協議の上、スケジュールを変更することができる。

- 天災、その他不可抗力により本業務の遂行に遅延が生じた場合、乙は甲に通知の上、スケジュールを変更することができ、これによる遅延について乙は責任を負わない。

## 第4条(報酬および支払方法)

- 本業務の報酬総額は、金[金額]円(消費税別)とする。

- 甲は、乙に対し、前項の報酬を以下のとおり分割支払いするものとする。

| No | 支払時期 | 支払額 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 契約締結時(着手金) | 報酬総額の[30]%(金[金額]円) | 契約締結日から[14]日以内 |
| 2 | 中間納品時(該当時) | 報酬総額の[20]%(金[金額]円) | 中間納品日から[14]日以内 |
| 3 | 検収合格時(残金) | 報酬総額の[50]%(金[金額]円) | 検収合格日から[14]日以内 |

- 報酬の支払は、乙の指定する銀行口座への振込により行うものとする。振込手数料は甲の負担とする。

- 乙が特定受託事業者(フリーランス新法第2条第1項)に該当する場合、報酬の支払期日は、納品物を受領した日(または検収合格日)から起算して60日以内かつできる限り短い期間とする(フリーランス新法第4条)。

- 甲が支払期日までに報酬を支払わない場合、甲は乙に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

## 第5条(修正対応)

- 乙は、本業務の遂行において、甲からの修正要求に対し、[3]回まで無償で修正対応を行う。

- 前項の修正回数を超える修正要求、または本契約締結時に合意された仕様・デザインの範囲を超える変更要求(以下「仕様変更」という。)については、別途追加報酬(1回あたり金[金額]円または時間単価金[金額]円/時間)とする。

- 仕様変更の発生時には、乙は甲に対し、追加報酬の見積りおよびスケジュール変更の提案を提出し、甲乙協議の上、書面または電磁的方法により合意の上で実施するものとする。

## 第6条(納品・検収)

- 乙は、本Webサイトを別紙「制作スケジュール表」記載の納期までに完成させ、甲に納品する。納品は、別紙記載の方法(本サーバーへの設置、データ納品等)により行うものとする。

- 甲は、納品後[14]日以内(以下「検収期間」という。)に、本Webサイトが別紙「業務範囲・納品物リスト」記載の仕様に適合するか否かを検査し、合格または不合格の通知を乙に対し書面または電磁的方法により行う。

- 甲が検収期間内に通知を行わない場合、本Webサイトは検収に合格したものとみなす。

- 甲が不合格通知を行う場合、不合格の理由および修正を要する内容を具体的に明示する。乙は、甲の指摘に従い、合理的な期間内に修正対応を行い、再度納品する。

- 検収合格をもって、本業務は完了し、第4条第2項第3号の報酬支払請求権が発生する。

## 第7条(著作権・知的財産権)

- 本業務に基づき乙が作成した本Webサイトおよびその構成要素(デザイン・コンテンツ・プログラム・データ等)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、本Webサイトの検収合格および第4条第2項第3号の残金完済をもって、乙から甲に譲渡されるものとする。

- 前項にかかわらず、次のものは乙が著作権を留保し、甲には本Webサイトの利用に必要な範囲で非独占的・譲渡不能の使用権を許諾するものとする。

- 乙が本業務以前から保有する著作物(プログラム・ライブラリ・テンプレート・素材等)

- 乙が他のプロジェクトでも汎用的に利用する技術・ノウハウ

- 第9条に基づき本Webサイトに組み込まれた第三者素材

- 乙は、本Webサイトに関する著作者人格権(著作権法第59条・同一性保持権・氏名表示権・公表権)を、甲および甲の指定する第三者に対し行使しない。

- 甲は、本Webサイトの著作権譲渡前であっても、本契約に基づき本Webサイトを公開・利用することができる。

## 第8条(契約不適合責任)

- 検収合格後、本Webサイトが本契約および別紙の仕様に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)が判明した場合、甲は乙に対し、契約不適合を知った日から[6か月以内]に限り、履行追完(修正)を請求することができる。

- 乙が前項の修正に応じない場合または合理的な期間内に修正できない場合、甲は報酬の減額または契約の解除を請求することができる(民法第559条・第637条)。

- 前各項の規定は、契約不適合が乙の責に帰すべき事由による場合に限り適用される。甲の指示(コンテンツ・仕様変更等)に起因する不適合または甲の使用方法に起因する不具合は、本条の契約不適合に該当しない(民法第636条)。

## 第9条(第三者素材の利用)

- 乙は、本Webサイトの制作にあたり、第三者の著作物(フォント、写真、イラスト、音楽、動画、JavaScriptライブラリ、CSSフレームワーク、プラグイン等)を利用する場合、当該著作物のライセンス条件を遵守するものとする。

- 甲は、本Webサイトの公開後も、本Webサイトに組み込まれた第三者素材のライセンス条件を遵守して利用するものとする。

- 第三者素材のうち、ライセンス料が発生するもの(有料フォント・有料ストックフォト・有料プラグイン等)の費用は、別途甲の負担とする。

- 乙は、第三者素材を本Webサイトに組み込む場合、ライセンス情報を別紙「使用素材リスト」に記載し、甲に提示する。

## 第10条(秘密保持)

- 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から開示された一切の秘密情報(技術情報、営業情報、顧客情報、未公表のWebサイト内容等)について、相手方の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

- 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれない。

- 開示時点で既に公知であった情報

- 開示後、受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

- 受領者が開示時点で既に正当に保有していた情報

- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

- 本条の義務は、本契約終了後[3年間]存続する。

## 第11条(個人情報の取扱い)

- 乙は、本業務の遂行に関連して甲から取扱いを委託される個人情報(個人情報保護法第2条第1項に定める個人情報をいう。以下同じ。)について、個人情報保護法その他関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって取り扱う。

- 乙は、個人情報を本業務の遂行以外の目的に使用せず、甲の事前の書面または電磁的方法による承諾なく第三者に開示・提供しない。

- 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じる。

- 本業務の完了または本契約の終了後、乙は、甲から取扱いを委託された個人情報を、甲の指示に従い返還または削除する。

## 第12条(解除)

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて書面または電磁的方法により催告した後も是正されない場合、本契約を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

- 支払停止、支払不能、破産・民事再生・会社更生等の手続開始の申立てがあったとき

- 第13条(反社条項)に違反したとき

- その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じたとき

- 甲は、自己の都合により本契約を解除する場合(民法第641条)、乙に対し、解除時点までに乙が実施した業務に相当する報酬および解除によって乙に生じた損害を賠償するものとする。

## 第13条(反社会的勢力の排除)

- 甲および乙は、自己および自己の役員・従業員等が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証する。

- 甲または乙が前項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

- 前項に基づく解除によって解除された当事者に損害が生じても、解除した当事者は損害賠償の責めを負わない。

## 第14条(再委託)

- 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合、事前に甲の書面または電磁的方法による承諾を得るものとする。

- 乙が再委託する場合、乙は再委託先の行為について、自らが行為したのと同様の責任を甲に対し負う。

- 乙は、再委託先に対し、本契約の義務と同等以上の義務を遵守させるものとする。

## 第15条(合意管轄・準拠法・協議事項)

- 本契約に関して生じた紛争については、[甲の本店所在地を管轄する地方裁判所]を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

- 本契約は、日本法を準拠法とする。

- 本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、これを解決するものとする。

## 末尾署名欄

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印または電子署名の上、各自1通を保有する。

(電子契約により締結する場合は、本項を「本契約の成立を証するため、本書を電磁的記録として作成し、甲乙電子署名の上、各自その電磁的記録を保管する。」に置き換えてください。電子契約での締結時は印紙税不要です。)

[YYYY年MM月DD日]

(甲・委託者) 住所:[甲の住所] 名称:[甲の正式名称] 代表者:[代表者役職・氏名] 印

(乙・受託者) 住所:[乙の住所] 名称/氏名:[乙の正式名称または氏名] (法人の場合:代表者役職・氏名) 印

## 別紙「業務範囲・納品物リスト」(雛形)

### 1. 本Webサイトの概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| サイト名称 | [サイト名] |
| サイトの目的 | [コーポレートサイト/LP/ECサイト等] |
| 想定ターゲット | [想定ユーザー層] |
| 公開URL | [予定URL] |

### 2. サイト構成

| ページ種別 | ページ数 | 主な内容 |
| --- | --- | --- |
| TOPページ | [1]ページ | [メインビジュアル、サービス紹介、お知らせ等] |
| サービス紹介 | [○○]ページ | [サービス内容詳細] |
| 会社情報 | [○○]ページ | [会社概要・代表挨拶・沿革等] |
| お問い合わせ | [1]ページ | [問合せフォーム] |
| その他 | [○○]ページ | [その他のページ] |
| 合計 | [○○]ページ |  |

### 3. 実装機能

| 機能 | 仕様 |
| --- | --- |
| 問合せフォーム | 入力項目[○○項目]、自動返信メール、管理画面通知 |
| お知らせ管理 | CMS([WordPress/独自CMS])による更新機能 |
| サイト内検索 | [対応/非対応] |
| 多言語対応 | [対応/非対応] |
| 会員機能 | [対応/非対応] |
| 決済機能 | [対応/非対応] |
| その他 | [機能] |

### 4. デザイン要件

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| デザインコンセプト | [シンプル・モダン/和風/ポップ等] |
| 参考デザイン | [参考サイトURL] |
| カラースキーム | メインカラー[#色コード]、サブカラー[#色コード] |
| フォント | 本文[フォント名]、見出し[フォント名] |

### 5. 対応デバイス・ブラウザ

| デバイス | 対応 |
| --- | --- |
| PC | [対応・解像度1920px幅・最低1280px対応等] |
| タブレット | [対応・iPad標準等] |
| スマートフォン | [対応・iPhone/Android主要モデル] |
| 対応ブラウザ | Chrome最新版、Safari最新版、Edge最新版、Firefox最新版 |

### 6. 技術仕様

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 開発言語 | HTML5、CSS3、JavaScript |
| フレームワーク | [Bootstrap/Tailwind CSS等] |
| CMS | [WordPress/独自CMS/なし] |
| サーバー要件 | [PHP/MySQL等の要件] |
| SSL対応 | 対応 |
| アクセス解析 | [Google Analytics設定の有無] |

### 7. 納品物

| No | 納品物 | 形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本Webサイト一式 | サーバーへの設置完了 |
| 2 | ソースコード | [ファイル形式・納品方法] |
| 3 | デザインデータ | [Figma/Photoshop/Illustrator等] |
| 4 | 操作マニュアル | PDF |
| 5 | サイトマップ | PDF |

## 別紙「制作スケジュール表」(雛形)

| No | 工程 | 期間 | 主な内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | キックオフ・ヒアリング | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | 要件定義、ヒアリング |
| 2 | サイト設計 | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | サイトマップ、ワイヤーフレーム |
| 3 | デザイン制作 | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | TOPデザイン、下層デザイン |
| 4 | コーディング | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | HTML/CSS/JavaScript実装 |
| 5 | CMS構築(該当時) | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | WordPress等のCMS構築 |
| 6 | テスト・修正 | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | 動作テスト、修正対応 |
| 7 | 納品・検収 | [YYYY/MM/DD]〜[YYYY/MM/DD] | 納品、甲による検収 |
| 8 | 公開・引渡し | [YYYY/MM/DD] | 本サーバーへの設置、公開 |

### 各工程の留意事項

- 甲は、各工程に必要な情報・コンテンツ(原稿、写真、ロゴ等)を、各工程の開始日までに乙に提供するものとする。

- 甲からの情報・コンテンツ提供の遅延により本スケジュールに変更が生じた場合、第3条第2項に基づき、スケジュールを変更する。

## 別紙「使用素材リスト」(雛形・第9条対応)

本Webサイトに組み込まれた第三者素材は、以下のとおりとする。

| No | 素材種別 | 素材名 | 提供元 | ライセンス | 費用負担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | フォント | [フォント名] | [Google Fonts/Adobe Fonts等] | [SIL OFL等] | [無償/有償] |
| 2 | 写真 | [写真名] | [Adobe Stock/PIXTA等] | [Stock License] | [甲負担金[金額]円] |
| 3 | アイコン | [アイコン名] | [Font Awesome等] | [Creative Commons等] | [無償] |
| 4 | JavaScriptライブラリ | [ライブラリ名] | [GitHub等] | [MIT/Apache 2.0等] | [無償] |
| 5 | CSSフレームワーク | [フレームワーク名] | [GitHub等] | [MIT等] | [無償] |
| 6 | プラグイン | [プラグイン名] | [提供元] | [ライセンス] | [費用] |

## 印紙税に関する注記

### 紙の契約書として締結する場合

Webサイト制作業務委託契約書は、印紙税法別表第一第2号文書(請負に関する契約書)として、契約金額に応じて課税されます。

### 印紙税額一覧

| 契約金額 | 印紙税額 |
| --- | --- |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上〜100万円以下 | 200円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 400円 |
| 200万円超〜300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超〜500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 60,000円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 100,000円 |
| 5億円超〜10億円以下 | 200,000円 |
| 10億円超〜50億円以下 | 400,000円 |
| 50億円超 | 600,000円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |

### 軽減税率の適用

2027年3月31日までに作成される建設工事請負契約には軽減税率の適用がありますが、Webサイト制作は建設工事ではないため、本軽減税率の対象外です。

### 電子契約として締結する場合

電子契約は印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税は不要です。契約金額の大小に関わらず、電子化することで印紙税を完全にゼロにできます。

## テンプレート利用上の注意

- 本テンプレートは弁護士監修ですが、個別案件に応じた修正が必要です。重要な契約は弁護士にご相談ください。

- 本テンプレートはコーポレートサイト・ランディングページ等の標準的なWebサイト制作向けを主構成としています。ECサイト・SaaS等の高度な機能を含む案件は、本テンプレートをベースに条項を追加・修正してください。

- 第2条第2項(業務範囲外明示)は、後日の追加要求(無償対応要求)を予防する最重要条項です。安易に削除しないでください。

- 第4条第4項(フリーランス新法対応)は、乙が個人事業主・一人法人等のフリーランス(特定受託事業者)の場合に必須です。60日超の支払期日は新法違反となります。

- 第5条(修正対応)の修正回数上限(3回)は、案件規模に応じて調整してください。小規模で2〜3回、中規模で3〜5回、大規模で5〜8回が標準です。

- 第7条第1項の「著作権法第27条および第28条に定める権利を含む」は、著作権法第61条第2項の譲渡推定規定を覆すために必須の文言です。これがないと、甲は本Webサイトを改変できなくなります。

- 第7条第2項(乙の留保部分)は、汎用プログラム・テンプレート等の乙のノウハウ部分の権利を留保するための条項です。すべての著作権をクライアントに譲渡すると、乙の事業継続性が損なわれるため、混合型の採用を推奨します。

- 第8条(契約不適合責任)の期間は、Webサイト・ソフトウェアの場合6か月が実務標準です。民法第637条の原則(知ったときから1年)からの短縮特約として整理してください。

- 第9条(第三者素材)のライセンス情報は、別紙「使用素材リスト」で具体的に管理し、甲が公開後も継続的に遵守できるようにしてください。OSS(特にGPL等のコピーレフト型)を組み込む場合、ライセンス影響を慎重に評価してください。

- 第14条(再委託)は、Web制作で再委託が一般的なため必須です。事前承諾型(本テンプレ採用)・事前通知型のいずれかを選択してください。

- 電子契約として締結する場合、末尾署名欄の文言を電子契約用に置き換えてご利用ください。電子契約では印紙税は不要となり、契約金額が大きい場合に費用対効果が極めて高くなります。

- 2026年改正の取適法(下請法)の適用がある場合(発注者の資本金等により判断)、書面交付義務・60日支払義務等への対応が必要です。

- 別紙「業務範囲・納品物リスト」「制作スケジュール表」「使用素材リスト」は、案件の具体内容に応じて詳細に記入してください。これらの別紙の充実が、紛争予防の核心です。

- 本テンプレートの利用により発生した一切の責任について、ムスビサインは負いかねます。最終的な内容確認は利用者の責任で行ってください。

なお、ムスビサインなら無料登録で月3件まで無料、有料プランも月々3,000円(税込)で月50件の契約締結が可能です。詳しくは公式サイト(https://musubisign.com)をご覧ください。

本テンプレートは2026年5月時点の法令・実務慣行に基づき作成しています。法令改正により内容が陳腐化する可能性があるため、最新版の確認をおすすめします。